ANNEE SCOLAIRE : 2025-2026

CALENDRIER D’IMPLEMENTATION

PROJETS PROFESSIONNELS ETUDIANTS

PPE 301

Membres :

ALI Pouwèdéou

MELEBA Pouwedeou

Encadreur :

M. ZANOU David

| Semaine et temps | Fonctionnalité principal | Mots techniques clés | Description de la Tâche | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 (2H) | Initialisation du projet | Git, dépôt (repository), Flutter, Django | Création du projet Django et flutter, mise en place du dossier commun pour le code mobile/web et serveur, et configuration de l’outil de versionnage pour suivre toutes les modifications. | ALI P. Romaric |
| 1 | Configuration du backend | Django, écriture des modèles (on se penche plus sur AbstractUser), et migrations PostgreSQL, API | Mise en place de la base de données et des structures pour stocker les utilisateurs, les patients, les médecins et les rendez-vous. | ALI P. Romaric |
| 1 | Mise en place de l’API | API REST, endpoints, JSON Installation Django REST Framework, définition des URL patterns, création des sérialiseurs de base (Serializer). | Création des “portes d’entrée” du serveur pour que l’application puisse envoyer et recevoir des données (ex. liste des rendez-vous, profils). | ALI P. Romaric |
| 2 | Gestion de base des erreurs | Codes d’erreur HTTP, validation | Mise en place des middlewares d'erreur, validation des entrées (Input Validation), gestion des 400/401/500. | ALI P. Romaric |
| 2 | Authentification | Login, token, session | Mise en place du système de connexion avec email/mot de passe et génération d’un “jeton” pour identifier l’utilisateur connecté. Implémentation de l'auth Django (JWT), endpoints /login, /refresh. Gestion sécurisée des sessions côté serveur. | ALI P. Romaric |
| 3 | Gestion des rôles | Rôles, permissions, middleware | Définir ce qu’un patient, un médecin et un administrateur ont le droit de voir ou de faire dans l’application. | ALI P. Romaric |
| (S1-3) | Écrans d’authentification | Écrans de login, formulaires, navigation Flutter | Création des pages de connexion, d’inscription et de mot de passe oublié côté application mobile/web. | MELEBA Wilster |
| S4 | Connexion app–serveur | Appels API, requêtes HTTP, réponses JSON | Faire communiquer les écrans de l’application avec le serveur pour se connecter et récupérer les informations de l’utilisateur. | MELEBA Wilster |
| S5 | Gestion des profils | CRUD, formulaires, upload photo | Création et modification des fiches patient/médecin (nom, téléphone, spécialité, photo de profil) depuis l’application. | MELEBA Wilster |
| S5 | Sécurité des données | Hash mot de passe, règles d’accès | Protection des mots de passe et contrôle de l’accès aux informations sensibles (données médicales, infos personnelles ex : un patient ne voit pas le dossier d'un autre). | ALI P. Romaric |
| 6 | Calendrier et créneaux | Agenda, créneaux horaires, disponibilité médecin | Mise en place d’un système d’agenda pour que le médecin définisse ses heures de travail et que le patient voie les créneaux libres. | MELEBA Wilster |
| 6 | API rendez-vous | Endpoint Book/Cancel | Endpoint pour réserver un créneau (vérification disponibilité) et annuler. Sérialisation complexe (Date Heure). | ALI P. Romaric |
| 6 | Écrans de rendez-vous | Liste, détails, filtres, recherche | Création des écrans qui affichent les rendez-vous, avec possibilité de voir le détail, filtrer par date ou médecin. | MELEBA Wilster |
| 6 | Dossier patient | Carnet médical, historique, documents | Mise en place de la fiche détaillée du patient avec ses consultations, traitements et documents médicaux. | ALI P. Romaric |
| 7 | Gestion des fichiers médicaux | Upload, stockage fichiers, téléchargement | Permettre l’envoi de documents (ordonnances, analyses) vers le serveur et leur consultation sécurisée par le médecin et le patient. | MELEBA Wilster |
| 7 | Droits d’accès au dossier | Contrôle d’accès, confidentialité | Limiter l’accès au dossier patient uniquement aux personnes autorisées (patient concerné, médecin traitant, admin si besoin). | MELEBA Wilster |
| 8 | Notifications et rappels | Notifications push, emails, SMS | Envoi automatique de rappels avant un rendez-vous et d’alertes en cas de modification ou d’annulation. | ALI P. Romaric |
| 8 | Tableau de bord admin | Statistiques, reporting, tableaux de bord | Création d’un écran pour suivre l’activité (nombre de patients, rendez-vous, spécialités les plus demandées, etc.). | MELEBA Wilster |
| 10 | Tests complets | Tests fonctionnels, tests utilisateurs, corrections | Vérification du bon fonctionnement de chaque écran et de chaque scénario (inscription, prise de rendez-vous) | ALI P. Romaric MELEBA Wilster |
| 11 | Optimisation | Performance, temps de chargement, nettoyage code | Amélioration de la vitesse de l’application et simplification du code pour le rendre plus stable. | ALI P. Romaric MELEBA Wilster superviseur Mr ZANOU |
| 12 | Préparation à la mise en production | Environnement de production, configuration serveur | Configuration finale du serveur, des noms de domaine et des paramètres de sécurité pour ouvrir l’accès aux vrais utilisateurs. | ALI P. Romaric MELEBA Wilster |
| 9-12 | Documentation et formation | Guide utilisateur, guide admin | Rédaction de petits guides pour expliquer comment utiliser l’application aux médecins, patients et administrateurs. | ALI P. Romaric MELEBA Wilster |